Trung tâm Bán dẫn Viettel (VSI) — Phòng ARIC

| Kính gửi | Ban Giám đốc Trung tâm Bán dẫn Viettel (VSI) |
| --- | --- |
| Người gửi | Phạm Lê Bình — Trưởng phòng Kỹ thuật Vi mạch Tương tự và Cao tần (ARIC) |
| Ngày | 23 tháng 04 năm 2026 (rev. 2) |
| Chủ đề | Đề xuất triển khai pilot Claude Max hỗ trợ thiết kế RFIC/MMIC/Analog IC/AMS IC tại ARIC |

1. ĐỀ XUẤT

Tôi đề xuất Ban Giám đốc phê duyệt pilot 1 năm sử dụng 2 tài khoản Claude Max (tổng chi phí ước tính 250–280 USD/tháng) nhằm đánh giá hiệu quả của AI trong việc hỗ trợ thiết kế RFIC, MMIC, Analog IC và AMS IC tại phòng ARIC. Pilot này nhằm mục đích (i) kiểm chứng khả năng rút ngắn thời gian làm các công việc hỗ trợ thiết kế (script EDA, tài liệu, phân tích, báo cáo); (ii) chuẩn bị nền tảng đánh giá cho việc triển khai diện rộng nếu hiệu quả được xác nhận; và (iii) đảm bảo ARIC không tụt hậu so với xu hướng tích hợp AI đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành thiết kế vi mạch toàn cầu.

Đề xuất quan trọng: Claude Max là công cụ bổ trợ cho các EDA tool chính của Cadence và Keysight mà ARIC đang sử dụng — không phải thay thế. Các hệ thống AI chuyên ngành như Cadence Cerebrus, Virtuoso Studio AI, Synopsys DSO.ai tập trung tối ưu PPA (power/performance/area) trong bản thân flow thiết kế; Claude tập trung vào các công việc xung quanh thiết kế: viết script, tài liệu hóa, research, phân tích dữ liệu, đào tạo kỹ sư junior.

2. XU HƯỚNG TÍCH HỢP AI TRONG THIẾT KẾ VI MẠCH

AI đã trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành thiết kế vi mạch toàn cầu từ 2022 đến nay. Ba nhà cung cấp EDA/GPU hàng đầu đều đã đưa AI vào sản phẩm chính thức với kết quả được đồng kiểm chứng bởi khách hàng:

| Nền tảng AI | Phạm vi | Kết quả đồng kiểm chứng | Khách hàng |
| --- | --- | --- | --- |
| Synopsys DSO.ai | Digital RTL-to-GDSII optimization | Productivity +3x; power giảm 15–25%; die shrink ~5%; onboarding kỹ sư junior nhanh +30% | STMicroelectronics, SK hynix, 100+ tape-out |
| Cadence Cerebrus | Digital implementation (block-level, SoC) | Productivity lên tới 10x; timing cải thiện tới 60%; leakage giảm ~40%; 1 kỹ sư/10 ngày thay vì nhiều kỹ sư/nhiều tháng | Renesas, MediaTek |
| Cadence Virtuoso Studio AI | Analog/RF/MMIC design (trực tiếp liên quan ARIC) | Productivity +3x cho custom/analog; generative AI hỗ trợ process migration; được Samsung Foundry và TSMC chứng nhận cho N4PRF/N6RF/N16RF | MediaTek (2nm), Renesas, ADI |
| NVIDIA ChipNeMo | LLM nội bộ hỗ trợ kỹ sư (chatbot, script gen, bug analysis) | Mô hình 13B domain-adapted đạt hiệu năng tương đương LLaMA2-70B general; senior engineer tiết kiệm thời gian trả lời junior | Nội bộ NVIDIA |

Nhận định: Các kết quả trên thuộc về AI chuyên ngành được tích hợp sâu vào EDA flow (đắt tiền, cần giấy phép, phụ thuộc foundry). Pilot của ARIC với Claude Max là bước đi bổ sung — tập trung vào tăng suất lao động ngoài flow thiết kế (documentation, scripting, research, đào tạo), với chi phí thấp và triển khai nhanh.

3. USE CASE CỤ THỂ CHO ARIC

Sau khi phân tích quy trình thiết kế hiện tại của 27 kỹ sư ARIC, tôi xác định 8 use case chính. Mỗi use case đều có thể đo lường được qua số giờ tiết kiệm và sản phẩm đầu ra cụ thể:

| # | Use case | Mô tả | Tiết kiệm thời gian ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viết script EDA (Cadence, ADS) | Tự động hóa corner analysis, Monte Carlo, post-processing load-pull, FFT analysis cho ADC output, INL/DNL extraction | 50–70% |
| 2 | Tài liệu kỹ thuật và báo cáo | Báo cáo chủ trương, báo cáo nghiệm thu, design review docs, tape-out checklist, tài liệu trình BGĐ | 40–60% |
| 3 | Research & benchmark | Tổng hợp state-of-the-art: GaN Doherty PA, phased-array beamformer, ADC calibration, mmWave front-end cho 6G | 60–70% |
| 4 | Communication với foundry/đối tác | Soạn email kỹ thuật tiếng Anh với WIN Semiconductors, UMC, TSMC, GlobalFoundries; review hợp đồng NDA | 50% |
| 5 | Mentoring kỹ sư junior | Junior hỏi Claude trước khi hỏi senior: RF fundamentals, tool usage, PDK migration, debug mạch không ổn định | 1–2 giờ/ngày/senior |
| 6 | Hỗ trợ phân tích mạch | Giải thích oscillation, đề xuất topology matching, derive công thức noise chain, link budget, IP3 cascade | 20–40% |
| 7 | Viết draft sáng chế | Draft patent cho các IP ARIC sẽ phát triển (FEM, Beamformer); quan trọng khi bắt đầu tape-out các chip đầu tiên | 50–60% |
| 8 | Phân tích log/waveform, debug | Phân tích log Spectre/ADS, gợi ý nguyên nhân convergence issue, debug LVS/DRC error messages | 30–50% |
| 9 | Viết code tạo model Verilog | Tạo model lý tưởng Verilog phục vụ mô phỏng, kiểm thử, kiểm định. Các model này chủ yếu được xây dựng nên bằng code nên Claude sẽ làm tốt. | 50–70% |
| 10 | Liên kết và làm việc với các tool thiết kế chính Cadence/ADS/HFSS | Đang trong quá trình tìm hiểu: Làm thế nào để liên kết được Claude vào các tool thiết kế chính của phòng, trong điều kiện cho phép của hệ thống CNTT và bảo mật của VSI. | TBD |

4. HỖ TRỢ TOOL THIẾT KẾ CADENCE/KEYSIGHT

Đây là điểm quan trọng để BGĐ thấy rõ không có sự chồng chéo ngân sách với các hợp đồng EDA hiện có:

| Phạm vi | Cadence/Keysight AI | Claude Max |
| --- | --- | --- |
| Chạy mô phỏng mạch | Virtuoso, Spectre, ADS, HFSS | Không — không thể thay thế |
| Tối ưu PPA của mạch | Virtuoso Studio AI, ADS Optimizer | Không |
| Tạo layout GDSII | Virtuoso Layout Suite | Không |
| Viết script | Hỗ trợ cơ bản | Có — rất mạnh |
| Viết tài liệu/báo cáo | Không phải mục tiêu chính | Có — rất mạnh |
| Research và tổng hợp paper | Không | Có — rất mạnh |
| Trả lời RF/analog fundamentals | Không | Có |
| Chi phí | Hàng trăm nghìn đến triệu USD/năm | ~250–280 USD/tháng cho 2 tài khoản |

5. ƯỚC TÍNH LỢI ÍCH KINH TẾ

Giả định thận trọng với 2 kỹ sư senior sử dụng Claude Max với vai trò power user, tiếp xúc ~40% công việc non-design:

• Chi phí fully-loaded mỗi kỹ sư senior tại VSI: ước tính 25–40 triệu VND/tháng (~150–240k VND/giờ)

• Thời gian tiết kiệm: mỗi kỹ sư ~8–10 giờ/tuần = ~70 giờ/tháng cho cả 2 người

• Giá trị tiết kiệm quy ra tiền: 70 giờ × 200k VND = ~14 triệu VND/tháng

• Chi phí 2 tài khoản Claude Max: ~6–7 triệu VND/tháng

• ROI: breakeven ngay từ tháng đầu; payback ~2x trong năm đầu. Chưa tính giá trị gián tiếp (chất lượng tài liệu, tốc độ onboarding, bảo vệ IP qua việc viết patent sớm).

6. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

| Rủi ro | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- |
| Lộ lọt PDK/NDA/design data | Chính sách nghiêm ngặt: CẤM upload PDK, schematic thực, foundry doc, data NDA vào Claude. Chỉ upload tài liệu public, datasheet, paper, hoặc data đã de-identified. Hai power user ký cam kết và được training trước khi bắt đầu pilot. |
| Hallucination (AI trả lời sai) | Mọi output kỹ thuật (công thức, số liệu, script) phải được kỹ sư verify độc lập trước khi đưa vào sản xuất. Không dùng kết quả Claude trực tiếp cho tape-out mà không kiểm tra. |
| Kỹ sư junior phụ thuộc AI | Chính sách rõ ràng: junior PHẢI tự làm bài fundamental trước khi dùng Claude; Claude dùng cho productivity (script, doc) không phải cho learning cơ bản. |
| Claude Max là consumer plan | Phù hợp cho pilot. Nếu pilot thành công, chuyển sang Claude Team/Enterprise (có SSO, admin console, data retention controls) trước khi scale cho cả phòng. |

7. KẾ HOẠCH PILOT VÀ LỘ TRÌNH SCALE-UP

Giai đoạn 1: Pilot 1 năm

• 2 tài khoản Claude Max

• Thiết lập đo lường: số giờ tiết kiệm, số script/tài liệu tạo ra, feedback định tính

• Projects feature cho chuyên môn RFIC/AMS

• Báo cáo hiệu quả với dữ liệu cụ thể

Giai đoạn 2: Scale-up nếu pilot thành công

• Chuyển sang Claude Team plan (có admin controls, SSO, higher security)

• Xây dựng thư viện Projects dùng chung: RFIC design knowledge base, SKILL script library, template báo cáo

• Mở rộng kinh nghiệm ra các phòng khác trong VSI

• Xây dựng quỳ trình chuẩn sử dụng trong việc phát triển các sản phẩm IC của phòng

8. KIẾN TRÚC TÍCH HỢP CLAUDE VỚI FLOW EDA CỦA ARIC

Câu hỏi đặt ra: "Claude có điều khiển được Cadence Virtuoso/Spectre/Calibre/PEX/EMX, Ansys HFSS, Keysight ADS FEM/Momentum/HB không, và tích hợp thế nào khi mạng thiết kế không có internet?".

8.1 Nguyên lý

Claude không "click GUI", Claude gọi qua ba kênh chuẩn của vendor

Claude không có cơ chế nhìn màn hình và nhấn chuột vào Virtuoso hay HFSS. Mọi tương tác với EDA tool đều đi qua ba kênh automation mà các vendor đã mở sẵn từ nhiều năm trước cho mục đích batch/regression:

(a) Script native: SKILL (Virtuoso), OCEAN (Spectre ADE), Tcl (Calibre), AEL (Keysight ADS), IronPython/VBScript (HFSS legacy). Đây là cách kỹ sư EDA đã dùng hàng chục năm để viết regression; Claude chỉ là tác giả mới của các script đó.

(b) Python API chính thức: cdsPython (Cadence IC23.1+), PySpectre, PyAEDT (Ansys, open-source trên GitHub), PathWave Python (Keysight ADS 2024+). Đây là kênh stable nhất cho automation phức tạp.

(c) Batch command-line + parse output file: virtuoso -nograph -replay, spectre -f psfxl, calibre -drc/-lvs/-xrc, ansysedt -ng -BatchSolve, hpeesofsim netlist.log. Claude đọc file log/.s2p/.psfxl/.citi trả về và phân tích.

Ba kênh này đã tồn tại trước khi có AI. Claude giúp nhanh hơn, đỡ lỗi cú pháp hơn, và tài liệu hóa code tốt hơn một kỹ sư không chuyên viết script.

8.2 Ba tier tích hợp theo mức tự động hóa

| Tier | Mô tả | Công cụ Claude sử dụng | Mức tự động | Phù hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 0 | Chat + copy-paste Kỹ sư mô tả task trên claude.ai; Claude sinh script; kỹ sư copy file .il/.ocn/.tcl/.ael/.py về server EDA chạy; paste kết quả lại cho Claude phân tích. | claude.ai web/desktop (Claude Max plan) | Thấp — human-in-the-loop mỗi bước | Môi trường không có Internet trên máy EDA — đây là mặc định cho ARIC |
| Tier 1 | Local agent (Claude Code) Claude Code CLI chạy trên máy Linux/Windows có quyền thực thi Bash, đọc/ghi file. Tự gọi virtuoso -nograph, spectre, calibre, ansysedt, hpeesofsim qua SSH hoặc local shell. | Claude Code CLI (có sẵn trong Max plan) | Trung bình — script do Claude sinh và chạy, kỹ sư review output | Chỉ trên máy dev bench có Internet kiểm soát, KHÔNG chứa PDK NDA |
| Tier 2 | MCP-wrapped EDA server Xây dựng Model Context Protocol (MCP) server đóng gói các thao tác EDA như run_spectre_corner_sim, run_calibre_drc_check, extract_sparams_hfss. Claude gọi qua giao diện có allow-list, audit log, schema kiểm tra. | Claude Agent SDK + MCP server tự viết | Cao — tự động end-to-end, có hàng rào whitelist | đòi hỏi 2–4 tuần kỹ sư DevOps |

8.3 Sơ đồ tổng thể của pilot (Tier 0 + dùng thử Tier 1)

Kiến trúc "Dual-zone" — tách hai vùng vật lý để vừa dùng được Claude vừa tuân thủ NDA/PDK:

| Vùng | Thiết bị | Có Internet? | Có PDK? | Dùng Claude làm gì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone A — Dev bench | 1–2 laptop riêng (Windows/Linux), không login vào design LAN | Có (qua proxy whitelist api.anthropic.com hoặc mạng office) | Không | Chat với Claude Max, chạy Claude Code, sinh script, viết tài liệu, research |
| Zone B — Design LAN | Workstation Cadence/ADS/HFSS hiện có của ARIC | Không | Có (PDK foundry, schematic NDA) | Chạy script do Claude tạo sau khi kỹ sư review; tuyệt đối không cài Claude client |

Quy trình chuyển file giữa 2 zone: Theo chính sách của VSI, dưới đây là một ví dụ quy trình chuyển file.

Ví dụ: script (.il, .ocn, .py, .tcl, .ael) được kỹ sư review tay → chuyển qua USB có MAC allow-list hoặc secure file transfer theo quy định hiện hành của VSI. Output log/waveform trước khi đưa về Zone A cho Claude phân tích phải được de-identify (thay tên cell foundry bằng placeholder generic như "pa_cell", xóa library path chứa tên PDK).

9. TÍCH HỢP CHI TIẾT THEO TỪNG CÔNG CỤ EDA

9.1 Cadence Virtuoso / Spectre / ADE Explorer

Giao diện automation có sẵn:

• SKILL — ngôn ngữ script native của Virtuoso (Lisp-based). Chạy qua virtuoso -nograph -replay script.il hoặc load trong CIW bằng load("script.il"). Toàn bộ thao tác schematic/layout có thể scripted.

• OCEAN — script automation cho ADE (Analog Design Environment). Chạy ocean -replay script.ocn hoặc ocean -nograph -restore state.ocn. Phù hợp cho corner/Monte Carlo/parametric sweep.

• cdsPython / Python Open Access — API Python cho OA database từ IC23.1; cho phép đọc schematic netlist, thay thế symbol, chạy netlister mà không cần SKILL.

• Batch mode Spectre — spectre -format psfxl netlist.scs; output nằm trong testbench/psfxl/*.psfxl có thể parse bằng Python scipy.io hoặc thư viện libpsf.

Flow Tier 0 (ví dụ cụ thể):

Bước 1 — Kỹ sư gõ trong claude.ai: "Viết SKILL script cho tôi auto corner analysis cho PA output power tại 4 PVT corner (TT/SS/FF/FS, -40/27/85°C, VDD±10%), xuất CSV với cột Pout_1dB, PAE, Gain_max"

Bước 2 — Claude trả về file skill_pa_corners.il (~50 dòng)

Bước 3 — Kỹ sư copy file qua USB vào máy Cadence, chạy virtuoso -nograph -replay skill_pa_corners.il

Bước 4 — Kỹ sư paste CSV kết quả về Claude → Claude vẽ biểu đồ, nhận xét corner nào fail spec

Flow Tier 1 (Claude Code agent)

Claude Code trên Zone A → write skill_pa_corners.il → Bash: ssh cadence_server "cd $proj && virtuoso -nograph -replay skill_pa_corners.il" → Bash: scp cadence_server:$proj/results.csv ./ → Read results.csv → phân tích. Yêu cầu: Zone A phải có SSH key vào Cadence server; Cadence server có user read-only không truy cập được foundry PDK.

9.2 Calibre DRC / LVS / xRC (PEX)

Giao diện automation:

• Calibre runset — file Tcl + SVRF rule. Batch: calibre -drc -hier -hyper drc.runset; calibre -lvs lvs.runset; calibre -xrc -fmt SPEF cho PEX.

• Calibre Interactive API — Tcl embedded, có thể gọi từ Python qua subprocess.

• Output: summary file .summary text, report file .rep dễ parse bằng regex; coordinate pairs trong các marker file cho highlight layout.

Flow Tier 0 dùng ngay:

• Claude sinh runset Tcl tùy chỉnh (ví dụ chỉ run metal-metal spacing, bỏ qua density check để test nhanh)

• Kỹ sư chạy calibre -drc drc.runset trên Zone B

• Paste log ERROR về Claude → Claude phân tích nhóm error theo layer, gợi ý layout fix cụ thể

Lưu ý bảo mật quan trọng: runset DRC/LVS thường đi kèm PDK của foundry và được encrypted — KHÔNG upload foundry-encrypted runset cho Claude. Chỉ viết custom rules public (ERC check, LVS blackbox, ECO check).

9.3 EMX (Integrand/Cadence EM extraction cho RFIC)

Giao diện automation:

• Command line: emx layout.cell -p "spiral" -f 1e9:1e11:100 -i inductor.s2p

• SKILL integration: gọi từ Virtuoso qua emxEvalForm() để tự động extract và stuff vào schematic model.

• Sample Python wrapper: Cadence cung cấp emx_python helper trong doc kit.

Flow Tier 1 — EMX đặc biệt phù hợp automation vì output .s2p là file public:

Claude Code tạo emx_batch.sh sweep 20+ cấu trúc spiral inductor (turn/width/spacing khác nhau) → chạy batch → parse .s2p tất cả → trích Q-factor peak, SRF, Leff → vẽ Pareto chart Q vs area → đề xuất geometry tối ưu. Trường hợp này gần như không đụng PDK NDA vì EMX xử lý layout GDS + tech stack (stack-up kim loại có thể public hoặc de-identify).

9.4 Ansys HFSS / SIwave (EM 3D)

Giao diện automation:

• PyAEDT — Ansys Electronics Desktop Python API, open-source tại github.com/ansys/pyaedt. Package chính thức của Ansys. Có thể tạo project, dựng geometry, setup sweep, solve, post-process hoàn toàn programmatically. Stable, documented, được Ansys cập nhật thường xuyên.

• IronPython scripts legacy nội bộ HFSS — chạy ansysedt -RunScriptAndExit script.py

• Batch mode: ansysedt -ng -BatchSolve -batchoptions batch.options project.aedt

Flow Tier 1 — HFSS là sweet spot của automation với Claude:

PyAEDT cho phép Claude sinh script hoàn chỉnh như sau:

from ansys.aedt.core import Hfss

h = Hfss(projectname="patch_ant.aedt", solution_type="Modal")

h.modeler.create_rectangle([0,0,0], [30,30], name="patch")

h.create_setup("sweep1", frequencies=["1GHz","6GHz","0.1GHz"])

h.analyze_setup("sweep1")

s11 = h.post.get_solution_data("S(1,1)")

h.release_desktop()

Claude có thể sinh script hàng trăm dòng cho parametric antenna, filter, package modeling; kỹ sư chỉ review và chạy. Không có rủi ro PDK vì HFSS làm EM structure, không đụng foundry cell.

9.5 Keysight ADS (Momentum, FEM element, Harmonic Balance)

Giao diện automation:

• AEL (Application Extension Language) — script native ADS, syntax giống C. Batch: ads -l file.ael

• Python API — từ PathWave Design 2024+, có thể import ads trong Python. Đòi hỏi license ADS >= 2024.1.

• hpeesofsim — engine CLI chạy mô phỏng không UI, hpeesofsim netlist.log. Đầy đủ HB, transient, LSSP.

• Momentum batch: momentum_sim -design cell_name -workspace ws_name; load-pull & HB automation qua DataDisplay expression + AEL post-processing.

Flow Tier 0 khả thi ngay:

• Claude sinh AEL script để auto load-pull contour extraction (Pout_max, PAE_max, gamma_opt)

• Claude sinh Python script xử lý file .citi / .s2p export từ ADS bên Zone A

• Kỹ sư copy-paste AEL về Zone B chạy; export .citi → Zone A → Claude phân tích

Flow Tier 1 (cần kiểm tra license): nếu ARIC có PathWave ADS 2024.1+, Claude Code có thể lái ADS end-to-end qua package Python chính thức. Nên rà lại license hiện có trước khi thiết kế pilot Tier 1 cho ADS.

9.6 Tổng hợp khả năng tích hợp theo tool

| Tool | Script native | Python API | Batch mode | Tier khuyến nghị trong pilot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadence Virtuoso | SKILL (rất mạnh) | cdsPython (từ IC23.1) | -nograph -replay | Tier 0 ngay; Tier 1 tuần 5+ |
| Cadence Spectre | OCEAN | PySpectre (hạn chế) | spectre -format | Tier 0 ngay; Tier 1 tuần 5+ |
| Calibre DRC/LVS/xRC | Tcl runset, SVRF | via subprocess | -drc / -lvs / -xrc | Tier 0; Tier 1 cẩn thận với foundry runset |
| EMX | SKILL wrapper | Có Python sample | emx CLI | Tier 1 ngay (ít rủi ro PDK) |
| Ansys HFSS / SIwave | VBScript legacy | PyAEDT rất mạnh | ansysedt -ng -BatchSolve | Tier 1 ngay — sweet spot |
| Keysight ADS | AEL | PathWave Python (2024+) | hpeesofsim | Tier 0; Tier 1 nếu có PathWave 2024+ |

10. GIẢI PHÁP CHO HẠN CHẾ KẾT NỐI INTERNET

ARIC có 3 ràng buộc chính về hạ tầng mạng:

(a) Design LAN — nơi đặt server Cadence/ADS/HFSS và PDK foundry — không được truy cập Internet.

(b) PDK, schematic NDA, GDS tape-out không được rời khỏi Design LAN.

(c) License EDA chạy qua license server nội bộ VSI, không ra ngoài.

10.1 Ba phương án kết nối Claude trong điều kiện hạn chế

| Phương án | Cấu hình | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Proxy whitelist api.anthropic.com | Firewall VSI chỉ allow domain api.anthropic.com:443 và claude.ai:443 từ Zone A (không áp dụng cho Zone B) | Kiểm soát được luồng dữ liệu, log toàn bộ traffic ra ngoài; cho phép cả Tier 0 và Tier 1 | Cần phối hợp IT VSI cấu hình firewall; có thể cần ký thỏa thuận riêng với CISO |
| B. Dev bench tách biệt dùng mạng office | 1–2 laptop riêng dùng Wi-Fi office hoặc USB 4G, không join Active Directory design LAN | Triển khai được ngay trong 1–2 ngày, không đụng hạ tầng thiết kế; rủi ro thấp nhất | Chỉ làm được Tier 0 (chat); không automate được Zone B qua SSH |
| C. Claude Code + SSH tunnel có kiểm soát | Claude Code trên Zone A → SSH vào server EDA ở Zone B với user read-only + allow-list lệnh (không ghi PDK, không copy foundry cell) | Automate được phần lớn Tier 1, tiến gần Tier 2 mà chưa cần MCP server | Đòi hỏi policy mới cho SSH từ Zone A → Zone B, audit log, sudoers giới hạn |

10.2 Khuyến nghị lộ trình áp dụng

Tuần 1–4 — Phương án B: đơn giản nhất, không đụng IT. 2 power user dùng laptop riêng, kết nối mạng office. Tất cả script do Claude sinh được ghi ra file .il/.ocn/.py/.tcl, review tay, chuyển USB sang Zone B. Đây là nơi đầu tư thời gian cho use case 1 (script), use case 2 (doc), use case 8 (log analysis) của Section 3.

Tuần 5–8 — Phương án B + thử Tier 1 offline: trên chính laptop Zone A, cài Claude Code + pyaedt (cho HFSS) + emx binary nếu có. Chạy Claude Code agent trên project giả lập (không có PDK thật) để đánh giá chất lượng script sinh ra và tốc độ automation.

Tuần 9–12 — Đánh giá và đề xuất Phương án A/C: trình BGĐ và IT VSI kết quả pilot + đề xuất chuyển sang Phương án A (proxy whitelist) cho giai đoạn scale-up 2026–2027. Phương án C chỉ triển khai sau khi Team plan được phê duyệt và có CISO sign-off.

10.3 Roadmap on-premise LLM — phương án backup dài hạn

Nếu VSI không chấp thuận phương án A/C cho Design LAN, lựa chọn dài hạn là on-premise LLM. Ba ứng cử viên thực tế 2026: NVIDIA ChipNeMo 13B (domain-adapted cho semiconductor, tương đương LLaMA2-70B general), Qwen2.5-Coder-32B (tốt cho script SKILL/OCEAN/Python, chạy được trên 2× A100 80GB), DeepSeek-Coder-V2-16B-Instruct. Đánh giá tiếp trong giai đoạn 3 (2027) theo như Section 7 đã nêu. Claude Max pilot ở giai đoạn 1 vẫn có giá trị làm benchmark chất lượng AI reference.

11. CLAUDE CÓ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC EDA TOOL KHÔNG — TRẢ LỜI CỤ THỂ

Trả lời ngắn: Có, nhưng không phải qua GUI mouse-click. Claude "điều khiển" qua ba kênh tiêu chuẩn mà các vendor EDA đã cung cấp sẵn: script native (SKILL/OCEAN/AEL/Tcl), Python API (PyAEDT, PathWave Python, cdsPython), và batch CLI (spectre, calibre, ansysedt, hpeesofsim).

11.1 Năm điểm làm rõ

1. Claude không tự chạy được EDA tool. Claude là model ngôn ngữ; nó không có phần cứng, không có license EDA, không có PDK. Mọi "điều khiển" đều thực hiện qua công cụ trung gian (Claude Code CLI hoặc MCP server) chạy trên máy có license của VSI.

2. Claude Code (có sẵn trong Claude Max) có Bash tool. Đây chính là cách Claude "chạy" virtuoso, spectre, calibre, ansysedt, hpeesofsim — giống như một kỹ sư junior gõ lệnh trong terminal. Terminal và lệnh là của VSI; Claude chỉ là người gõ lệnh.

3. Mức độ tự động còn phụ thuộc hạ tầng. Với hạn chế internet của ARIC, giai đoạn pilot nên dừng ở Tier 0 (chat + copy-paste) và chỉ thử nghiệm Tier 1 (Claude Code) trên máy dev bench Zone A không chứa PDK. Tier 2 (MCP server) đòi hỏi 2–4 tuần kỹ sư, để lại cho giai đoạn scale-up.

4. Giới hạn thực tế: Claude không hiểu được trạng thái GUI của Virtuoso, HFSS hay ADS DataDisplay. Nó chỉ đọc được file input/output. Vì vậy các thao tác thuần GUI (drag-drop schematic, click highlight net, zoom layout, rotate 3D model HFSS) không automate được — đúng hơn phải diễn đạt lại bằng SKILL/PyAEDT/AEL.

5. Claude không thay thế optimization kernel. Virtuoso Studio AI, ADS Optimizer, HFSS Optimetrics, Spectre APS là các optimizer chuyên ngành; Claude đứng ngoài và gọi chúng như một test harness, không can thiệp vào thuật toán tối ưu bên trong.

11.2 Những gì Claude làm tốt ngay hôm nay

• Sinh script SKILL/OCEAN/AEL/Tcl/Python chất lượng cao từ mô tả tiếng Việt/Anh tự nhiên

• Parse và phân tích log Spectre, ADS, HFSS khi kỹ sư paste nội dung log vào chat

• Debug LVS/DRC error từ message error — gợi ý layer vi phạm, cách fix

• Viết PyAEDT workflow hoàn chỉnh từ requirements cho antenna, filter, package modeling

• Giải thích S-parameter, Smith chart, load-pull contour từ file .s2p / .citi (paste nội dung)

• Viết AEL cho load-pull automation, HB convergence debug, envelope simulation post-process

• Soạn báo cáo technical review từ data số kỹ sư cung cấp

11.3 Những gì KHÔNG làm được kể cả Tier 2

• Không thay thế optimization kernel của vendor (Virtuoso Studio AI, ADS Optimizer, HFSS Optimetrics)

• Không tự sign tape-out hay phê duyệt GDS final

• Không thay thế senior engineer review đối với thiết kế an toàn/độ tin cậy cao (aerospace, automotive)

• Không hiểu được foundry-encrypted PDK/runset (và không được upload lên)

• Không tự tạo license seat cho Cadence/Ansys/Keysight

11.4 Khuyến nghị triển khai thực tế cho ARIC

Tier 0: dùng claude.ai web trên laptop Zone A (Phương án B Section 10), tự copy script về Zone B để chạy. Tập trung use case 1 (script SKILL/OCEAN/PyAEDT/AEL), use case 2 (doc), use case 8 (log analysis). KPI: số script tạo ra, số giờ tiết kiệm, feedback định tính.

Tier 1 trên Zone A offline từ PDK: cài Claude Code + PyAEDT + emx (nếu có license dev) trên 1 laptop Zone A với project giả lập (ví dụ: patch antenna L-band trên PCB chuẩn). Đánh giá chất lượng script sinh ra và khả năng debug. KHÔNG chạy trên project có PDK thật.

Đánh giá và quyết định scale-up: báo cáo BGĐ với số liệu cụ thể. Nếu quyết định scale-up, giai đoạn 2 đầu tư xây dựng MCP server (Tier 2) cho 1–2 use case được xác định có ROI cao nhất (ứng cử viên mạnh nhất: PyAEDT automation cho HFSS và EMX batch cho spiral inductor).

12. ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT

Kính đề nghị Ban Giám đốc phê duyệt:

• Ngân sách 250–280 USD/tháng cho 2 tài khoản Claude Max trong 1 năm

• Ngân sách đào tạo 2 ngày cho nhóm ARIC

• Cấp 1–2 laptop dev bench (Zone A) theo Phương án B Section 10.1; kết nối mạng office, không join design LAN

Nếu pilot đạt các yêu cầu, ARIC sẽ trình đề án scale-up chi tiết cho BGĐ để phê duyệt giai đoạn 2 (Claude Team plan, mở rộng Phương án A/C, đánh giá đầu tư MCP Tier 2). Nếu pilot không đạt, chi phí tối đa chỉ là ~900 USD — một mức rất nhỏ so với giá trị thông tin thu được để định hướng chiến lược AI trong tương lai.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Trưởng phòng ARIC

Phạm Lê Bình

Nguồn tham khảo số liệu benchmark:

[1] Synopsys DSO.ai — 100+ tape-out, ST Microelectronics, SK hynix: productivity 3x, power giảm 15–25%, die shrink ~5%. Synopsys Press Release 2023–2025; EE Times 2024. [2] Cadence Cerebrus — Renesas, MediaTek case study: productivity 10x, timing +60%. Cambrian AI Research 2023. [3] Cadence Virtuoso Studio AI — TSMC N4PRF/N6RF/N16RF certification, MediaTek 2nm. Cadence News 2025–2026. [4] NVIDIA ChipNeMo — ICCAD 2023 paper; arxiv.org/abs/2311.00176. [5] Synopsys.ai Copilot — 30% onboarding improvement. Tom's Hardware 2025. [6] Ansys PyAEDT — github.com/ansys/pyaedt, Ansys Documentation 2025. [7] Keysight PathWave Design 2024 Python API — Keysight Release Notes 2024. [8] Cadence cdsPython Open Access — Cadence IC23.1 Release Notes.